Relatório técnico de planejamento
Sistema de Hamburgueria v2

Planejamento revisado, incremental e executável com Codex + Claude Code

Data: 30/06/2026

Artefato: relatorio-tecnico-planejamento-Sistema-Hamburgueria-v2.docx

Base de revisão: análise crítica do roadmap, planejamento técnico anterior e roadmap técnico anterior.

# Resumo executivo

Esta versão v2 consolida o planejamento do Sistema de Hamburgueria em uma forma mais madura, conservadora e executável por um desenvolvedor solo com apoio de IA.

O núcleo técnico foi preservado: Next.js App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS, PostgreSQL, Prisma, autenticação segura compatível com Next.js, monólito modular, validação server-side, área pública separada de área administrativa, snapshots de pedido, RBAC básico, testes mínimos, commits frequentes e revisão manual.

A principal mudança é de empacotamento: o MVP deixa de carregar funcionalidades de plataforma e evolução futura como se fossem pré-requisitos de lançamento. Gateway de pagamento completo, integração iFood/delivery externo, Kubernetes, observabilidade avançada, dashboard analítico, filas, cache avançado, impressão térmica e app mobile foram removidos do MVP e classificados como pós-MVP.

# 1. Visão geral do sistema

O Sistema de Hamburgueria será uma aplicação web transacional para uma hamburgueria inicialmente single-store. O produto deve permitir que clientes consultem o cardápio, montem carrinho, preencham checkout e gerem pedidos persistidos.

A operação interna deve permitir que usuários administrativos gerenciem categorias, produtos, disponibilidade e pedidos. O sistema não deve nascer como plataforma multi-loja, marketplace, app mobile, solução de logística ou sistema financeiro completo.

# 2. Objetivo do produto

Entregar um fluxo digital simples e confiável para venda direta da hamburgueria, reduzindo atendimento manual repetitivo, mantendo cardápio e disponibilidade sob controle do admin, registrando pedidos com dados suficientes para preparo, retirada ou entrega e preservando histórico financeiro básico por meio de snapshots.

# 3. Escopo do MVP

O MVP foi dividido em três camadas para reduzir risco de escopo inflado.

| Funcionalidade | Classificação | Escopo v2 | Racional |
| --- | --- | --- | --- |
| Cardápio público | Essencial | Categorias, produtos ativos, preço, disponibilidade e visualização mobile-first. | Sem cardápio funcional não há entrada transacional. |
| Carrinho | Essencial | Adicionar, remover, alterar quantidade e observação por item. | Mantido localmente no cliente, mas sempre revalidado no servidor. |
| Checkout | Essencial | Nome, telefone, entrega/retirada, endereço quando entrega, observações e pagamento manual. | Gateway não entra no MVP essencial. |
| Pedido persistido | Essencial | Criação no banco com código público, status inicial e snapshot de itens, preços e endereço de entrega. | Corrige lacuna crítica apontada na análise. |
| Admin autenticado | Essencial | Login seguro, sessão server-side, proteção de rotas e RBAC básico. | Área administrativa não deve depender apenas de proteção visual. |
| CRUD de categorias/produtos | Essencial | Cadastro, edição, ativação/inativação, preço, ordem e disponibilidade. | Upload de imagem pode ser separado em etapa própria. |
| Gestão de pedidos | Essencial | Listagem, detalhe e alteração manual de status com transições válidas. | É a operação mínima da loja. |
| Configurações de loja | Recomendado | Nome, WhatsApp, horário, taxa de entrega simples e pedido mínimo. | Ajuda a operar, mas pode ser reduzido se atrasar o MVP. |
| Dashboard básico | Recomendado | Pedidos do dia, faturamento estimado, ticket médio e pedidos por status. | Não deve virar analytics avançado. |
| Pix manual | Recomendado | Exibir chave Pix/instruções e marcar pagamento como manual. | Sem webhook e sem conciliação automática no MVP. |
| Tela dedicada de cozinha | Pós-MVP curto | Fila operacional simplificada separada do admin. | Pode vir depois se a lista de pedidos do admin já suportar a operação inicial. |

# 4. Fora de escopo do MVP

Kubernetes, cluster, service mesh ou infraestrutura complexa.

Backend dedicado separado do Next.js.

Gateway de pagamento completo, webhooks e reconciliação automática.

Integração iFood, Uber Eats ou outro delivery externo.

Impressão térmica obrigatória.

Dashboard avançado, BI, funis, coortes e analytics detalhado.

Observabilidade avançada com tracing distribuído e alertas complexos.

Filas, Redis obrigatório, cache avançado ou workers dedicados.

Multi-loja, multi-tenant ou franquias.

App mobile nativo.

Programa de fidelidade.

Esses itens foram movidos para pós-MVP porque aumentam complexidade operacional, ampliam dependências externas ou exigem maturidade de produto que ainda não existe no primeiro release.

# 5. Stack técnica

| Camada | Decisão v2 |
| --- | --- |
| Frontend/backend integrado | Next.js App Router. |
| UI | React + TypeScript + Tailwind CSS. |
| Banco | PostgreSQL. |
| ORM | Prisma. |
| Autenticação | Auth.js ou autenticação segura compatível com Next.js. |
| Validação | Zod ou biblioteca equivalente com validação server-side. |
| Deploy inicial | Vercel + PostgreSQL gerenciado ou VPS simples quando houver motivo operacional concreto. |
| Testes mínimos | Unitários para regras de negócio, integração para mutações críticas e smoke test manual. |
| CI recomendado | GitHub Actions com lint, typecheck, build e testes. |

# 6. Arquitetura recomendada

A arquitetura recomendada continua sendo um monólito modular em Next.js App Router. A aplicação deve separar claramente área pública, área administrativa, domínio, validação, serviços e persistência, mas sem criar backend separado no MVP.

| Elemento | Uso recomendado |
| --- | --- |
| Server Components | Leitura de dados e composição de páginas sempre que possível. |
| Client Components | Somente para interatividade real, como carrinho, formulários ricos e estados locais. |
| Server Actions | Mutações internas acopladas à UI, como CRUD admin e alteração de status. |
| Route Handlers | Contratos HTTP públicos, health checks, tracking por código e integrações futuras/webhooks. |
| Services de domínio | Regras de negócio testáveis fora da UI. |
| Schemas de validação | Entrada obrigatória para qualquer mutação. |

src/
  app/
    (public)/
    admin/
    api/
  components/
    ui/
    public/
    admin/
  lib/
    auth/
    db/
    env/
    validation/
    observability/
  services/
    catalog/
    checkout/
    order/
    admin/
  schemas/
  types/
  prisma/
    schema.prisma
    migrations/
    seed.ts
  tests/

# 7. Domínios do sistema

| Domínio | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Catálogo | Categorias, produtos, disponibilidade, preço e ordem de exibição. |
| Carrinho | Estado local e preparação da intenção de compra. |
| Checkout | Validação de cliente, entrega/retirada, pagamento manual e observações. |
| Pedidos | Criação, snapshots, status e histórico operacional. |
| Admin | Autenticação, RBAC, gestão de catálogo e operação de pedidos. |
| Configurações | Horário, taxa, pedido mínimo e contatos da loja. |
| Plataforma mínima | Envs, logs básicos, health check, CI e deploy. |

# 8. Modelo de dados conceitual

O modelo abaixo é conceitual. Ele não é um schema Prisma real e deve ser convertido em schema somente nas etapas de implementação.

| Entidade | Responsabilidade | Campos conceituais | Classificação | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | Admin/staff | id, name, email, passwordHash, role, isActive, lastLoginAt | Essencial | Role OWNER/MANAGER/ATTENDANT no MVP; KITCHEN pode ser pós-MVP. |
| Category | Agrupar produtos | id, name, slug, displayOrder, isActive | Essencial | Slug único; inativar em vez de excluir quando houver produtos. |
| Product | Item vendável | id, categoryId, name, slug, description, price, status, isAvailable, displayOrder, imageUrl? | Essencial | Uma imagem simples no MVP; ProductImage separado só se houver necessidade real. |
| Customer | Dados do comprador | id, name, phone, email? | Essencial | Pode ser criado/reutilizado por telefone, sem exigir conta do cliente. |
| Order | Agregado principal do pedido | id, code, customerId, status, deliveryType, subtotal, deliveryFee, total, paymentMethod, notes, placedAt, idempotencyKey | Essencial | Não confiar em totais enviados pelo cliente. |
| OrderItem | Linhas do pedido | id, orderId, productId?, productNameSnapshot, unitPriceSnapshot, quantity, notes, lineTotal | Essencial | Snapshot obrigatório para integridade financeira. |
| OrderDeliverySnapshot | Endereço histórico do pedido | orderId, street, number, district, complement, reference, zip?, deliveryFeeSnapshot | Essencial | Recomendação complementar incorporada: pedido precisa preservar o endereço da compra. |
| Payment | Estado de pagamento manual | id, orderId, method, status, changeFor?, provider?, providerRef?, paidAt? | Essencial/recomendado | No MVP, provider pode ficar vazio; gateway é pós-MVP. |
| StoreSettings | Configuração operacional | id, storeName, whatsapp, isOpenManual, minimumOrderValue, prepTimeAvgMin | Recomendado | Singleton por loja no MVP. |
| DeliveryArea | Taxa/regra de entrega | id, name/district, fee, minOrderValue?, isActive | Recomendado | Pode ser simples por bairro no início. |
| OperatingHour | Horário de funcionamento | weekday, openAt, closeAt, isClosed | Recomendado | Se atrasar, substituir por isOpenManual no primeiro release. |
| AuditLog | Rastreabilidade admin | actorUserId, entityType, entityId, action, beforeJson?, afterJson?, createdAt | Recomendado | Mínimo para login, CRUD crítico e mudança de status. |
| OrderStatusHistory | Histórico operacional de status | orderId, fromStatus, toStatus, actorUserId?, reason?, createdAt | Recomendado | Recomendação complementar: ajuda auditoria sem inflar demais o domínio. |

Índices recomendados: Category.slug, Product.slug, Order.code, (Order.status, Order.placedAt), Order.placedAt, Customer.phone, Payment.status quando necessário e chaves estrangeiras dos agregados principais.

Constraints recomendadas: preço não negativo, quantidade maior que zero, total não negativo, enums para status/método de pagamento e endereço obrigatório apenas para entrega.

# 9. Regras de negócio

| Área | Regra objetiva |
| --- | --- |
| Preço e totalização | Preço do cliente nunca é fonte de verdade. O servidor deve buscar produtos ativos, recalcular subtotal, taxa de entrega, descontos permitidos e total antes de persistir o pedido. |
| Disponibilidade | Produto inativo ou indisponível não pode ser vendido no checkout, mesmo que ainda esteja no carrinho local. |
| Snapshot | OrderItem deve preservar nome, preço unitário e total de linha. Pedido de entrega deve preservar snapshot do endereço e da taxa usada. |
| Idempotência | Criação de pedido deve aceitar chave idempotente ou mecanismo equivalente para reduzir duplicidade por duplo clique/reenvio. |
| Status | Transições permitidas: RECEIVED -> IN_PREPARATION -> READY -> OUT_FOR_DELIVERY -> COMPLETED; CANCELLED somente antes de COMPLETED e com motivo quando feito pelo admin. Para retirada, OUT_FOR_DELIVERY pode não existir. |
| Pagamento manual | Métodos iniciais: dinheiro, Pix manual e cartão na entrega/retirada. Gateway, webhooks e conciliação ficam pós-MVP. |
| Entrega/retirada | Endereço é obrigatório somente para DELIVERY. Retirada não deve exigir rua/número/bairro. |
| Pedido mínimo e taxa | Pedido mínimo e taxa de entrega devem ser validados server-side. Se a regra não estiver configurada, o sistema deve falhar de forma segura ou usar padrão documentado. |
| Admin | Toda mutação administrativa deve verificar sessão e role no servidor, não apenas esconder botões na UI. |
| Exclusão lógica | Categorias/produtos usados em pedidos devem ser inativados em vez de removidos fisicamente. |

# 10. Segurança e autenticação

| Tema | Diretriz v2 |
| --- | --- |
| Autenticação admin | Auth.js ou autenticação segura compatível com Next.js. Preferir sessão validada server-side, cookie HttpOnly, Secure e SameSite em produção. |
| Senha | Hash robusto (Argon2id ou bcrypt com custo adequado), nunca texto puro, nunca seed fraca em produção. |
| Autorização | RBAC básico no servidor: OWNER/MANAGER para configurações e usuários; ATTENDANT para pedidos; KITCHEN apenas quando houver tela própria. |
| Proteção de rotas | Middleware/proxy pode bloquear navegação, mas cada action, route handler e service crítico deve validar sessão/role novamente. |
| Validação server-side | Zod ou biblioteca equivalente para payloads de checkout, login, CRUD e status. Não confiar em TypeScript do cliente. |
| Uploads | Separar etapa. Validar extensão, MIME real, tamanho, nome gerado pela aplicação, storage controlado e não executar arquivo enviado. |
| Segredos | AUTH_SECRET, DATABASE_URL e tokens fora do código, documentados em .env.example sem valores reais. |
| Logs | Registrar requestId, criação de pedido, login administrativo relevante, alteração de status e erros críticos sem expor dados sensíveis. |

Decisão v2 de autenticação: documentar explicitamente o trade-off entre sessão JWT e sessão em banco no Auth.js. Para admin/backoffice, a recomendação conservadora é privilegiar sessão validável server-side e autorização próxima da consulta/mutação. A decisão final deve ser registrada em ADR antes da implementação.

# 11. Estratégia de desenvolvimento com IA

1. Humano define a etapa e cola o prompt padrão.

2. Agente lê documentação obrigatória e propõe plano.

3. Agente lista arquivos que pretende alterar.

4. Humano revisa o plano quando a etapa for sensível.

5. Agente implementa somente o escopo autorizado.

6. Agente executa validações.

7. Agente entrega relatório final.

8. Humano revisa diff, testa fluxo e só então autoriza commit.

# 12. Workflow Codex + Claude Code

| Agente | Papel recomendado |
| --- | --- |
| Codex no VS Code | Implementar tarefas pequenas, criar/refatorar arquivos-alvo, escrever testes e corrigir erros localizados. |
| Claude Code | Planejamento de etapa, revisão sênior, auditoria de segurança, revisão de diffs grandes e continuidade entre etapas. |
| Revisão cruzada | Quando Codex implementa, Claude revisa; quando Claude implementa, Codex ou humano revisa pontos mecânicos e testes. |
| Proibição | Nenhum agente deve instalar dependências, fazer commit, push, abrir PR, fazer deploy, alterar secrets ou expandir escopo sem autorização humana. |

# 13. Estratégia de versionamento Git

Branch principal protegida: main ou dev, conforme o repositório.

Branch por etapa: feat/Rxx-descricao-curta ou chore/Rxx-descricao-curta.

Commits pequenos, preferencialmente um commit por subetapa revisada.

Pull Request obrigatório para merge em branch principal.

PR deve conter objetivo, escopo, arquivos alterados, testes executados, prints quando houver UI e riscos.

Não misturar documentação, schema, UI e deploy em um único PR grande.

Não avançar para a próxima etapa antes de revisar e aceitar a etapa atual.

# 14. Critérios de aceite

Cliente consegue visualizar cardápio público.

Admin consegue gerenciar categorias/produtos.

Carrinho permite revisar itens, quantidades e observações.

Checkout valida dados obrigatórios no servidor.

Pedido é persistido no banco.

Snapshot de item, preço, total e endereço é preservado.

Admin autenticado consegue listar pedidos.

RBAC básico impede acesso indevido.

Status de pedido é alterável somente por transições permitidas.

Variáveis sensíveis não ficam no código.

Deploy funcional acessível.

Smoke test executado e documentado.

Documentação mínima atualizada.

# 15. Definição de pronto

Escopo implementado sem itens laterais.

Lint/typecheck/build executados conforme aplicável.

Testes relevantes executados.

Validação server-side presente nas mutações.

Autorização server-side presente quando houver área admin.

Erros tratados de forma previsível.

Documentação/README/ADR atualizado quando houver decisão técnica.

Relatório final escrito.

Diff revisado manualmente.

Nenhuma dependência nova adicionada sem autorização.

Nenhuma variável sensível exposta.

# 16. Estratégia de testes

| Tipo | Teste mínimo |
| --- | --- |
| Regras de negócio | Unitários para cálculo de total, status e validação de checkout. |
| Persistência | Integração para criação de pedido, snapshot e transação. |
| Admin/auth | Acesso negado, acesso permitido e role. |
| UI crítica | Smoke manual de cardápio, carrinho, checkout e pedidos. |
| Deploy | Smoke em ambiente publicado, checagem de envs e conexão com banco. |

# 17. Estratégia de deploy

Vercel para aplicação Next.js.

PostgreSQL gerenciado.

Variáveis de ambiente configuradas no painel da plataforma.

Migrations aplicadas de forma controlada.

Seed seguro para produção, sem senha padrão fraca.

Health check simples.

Smoke test pós-deploy.

VPS simples é alternativa quando houver necessidade de custo fixo, controle de runtime, integração local ou requisitos não atendidos pela Vercel. Kubernetes permanece fora do MVP.

# 18. Pós-MVP

| Item pós-MVP | Motivo para ficar fora do MVP |
| --- | --- |
| Gateway de pagamento | Exige sandbox, assinatura de webhook, idempotência, reconciliação e tratamento de falhas. Não deve bloquear o primeiro fluxo operacional. |
| Pix automatizado e webhooks | Depende de provedor, validação de assinatura, retries e conciliação. Entrar após pedido manual estar estável. |
| Integração iFood/delivery externo | Alto acoplamento externo e regras próprias. Deve entrar quando o fluxo interno estiver validado. |
| Impressão térmica | Depende de hardware, rede local, drivers e rotina operacional. Deve ser pós-MVP ou piloto isolado. |
| Dashboard/analytics avançado | Pode consumir muito tempo antes de haver dados reais suficientes. |
| Observabilidade avançada | Logs estruturados mínimos entram cedo; tracing, métricas centralizadas e alertas complexos ficam para evolução. |
| Filas, cache avançado e Kubernetes | Não são necessários para single-store com picos moderados. Adotar apenas com pressão operacional real. |
| Multi-loja, app mobile e fidelidade | São evoluções de produto, não premissas da primeira versão. |

# 19. Riscos e mitigação

| Risco | Severidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo inflado | Alta | MVP vira “MVP plus” e atrasa. | Separar MVP essencial, recomendado e pós-MVP; cada etapa deve declarar escopo proibido. |
| IA alterando fora do escopo | Alta | Diff grande, regressão e revisão difícil. | Prompt padrão com arquivos permitidos/proibidos; relatório final; revisão humana obrigatória. |
| Autenticação frágil | Alta | Admin vulnerável e dados operacionais expostos. | Sessão segura, hash de senha, RBAC server-side, seed admin trocado em produção. |
| Upload inseguro | Alta | Risco de execução/armazenamento de arquivo malicioso. | Tratar upload como etapa isolada, com validações OWASP e storage controlado. |
| Modelagem excessiva | Média | Tempo gasto com entidades que não geram valor no MVP. | Começar com núcleo de pedidos e catálogo; opcionais/additionals pós-MVP. |
| Pedido inconsistente | Alta | Preço, endereço ou status divergente. | Recalcular total no servidor; snapshots; histórico/Log de status; transação curta. |
| Falta de testes | Média | Falhas em checkout/admin descobertas tarde. | Testes mínimos por etapa: lint, typecheck, build, unit/integration para regras críticas e smoke manual. |
| Deploy mal configurado | Média | Sistema sobe sem envs, auth ou banco. | Checklist de envs, migrations, smoke test e rollback simples. |
| Falta de revisão humana | Alta | A IA pode entregar algo “compilável”, mas incorreto no negócio. | Nenhuma etapa avança sem revisão do diff e aceite manual. |

# 20. Recomendação final de execução

A recomendação final é executar primeiro a preparação operacional, depois fundação técnica, catálogo/admin, carrinho/checkout/pedidos, operação mínima e deploy. O sistema deve validar valor real com o menor conjunto transacional possível antes de investir em cozinha dedicada, pagamentos automáticos, integrações externas, analytics ou infraestrutura avançada.

1. Revisar e aprovar este planejamento v2.

2. Usar o roadmap v2 como contrato operacional.

3. Criar prompts individuais por etapa somente depois de o roadmap v2 estar aprovado.

4. Executar uma etapa por vez.

5. Revisar manualmente cada entrega.

6. Só avançar quando a etapa anterior estiver concluída e validada.